**Estructura de Desglose**

**Del Trabajo (EDT)**

**Plataforma de Administración Estudiantil - Colegio Santa Margarita de Escocia.**

***Fecha:* 12/08/2024**

**Tabla de contenido**

Información del Proyecto 2

Vista Jerárquica 2

Vista de Árbol 3

Aprobaciones 3

**Información del Proyecto**

| Integrantes | Leandro Plaza Jimmy Rojas Matias Cid Benjamin Vidal |
| --- | --- |
| Proyecto | **Plataforma de administración estudiantil- Colegio Santa Margarita de Escocia.** |
| Fecha de preparación | 12/08/2024 |
| Cliente | Colegio Santa Margarita De Escocia |
| Patrocinador principal | Colegio Santa Margarita De Escocia |
| Gerente de Proyecto |  |

**Vista Jerárquica**

| Plataforma de Administración Estudiantil   * 1. Fase de Planificación      1. Recolección de requerimientos del cliente      2. Definición de alcance y objetivos del proyecto      3. Elaboración del cronograma y plan de trabajo      4. Definición de responsables por actividad      5. Registro de interesados      6. Estimación de costos      7. Registro de riesgos   2. Fase de Diseño      1. Diseño de la arquitectura de sistema      2. Definición del modelo de base de datos      3. Diseño de la interfaz de usuario      4. Revisión del diseño con el cliente   3. Fase de Desarrollo y Pruebas      1. Módulo de mensajería interna         1. Funcionalidad de envío y recepción de mensajes         2. Integración con sistema de correo      2. Módulo de publicación de material didáctico         1. Funcionalidad de carga de material por profesores         2. Integración con sistema de correo      3. Módulo de agendamiento de entrevistas         1. Visualización de disponibilidad de profesores         2. Funcionalidad de reserva de horarios         3. Integración con sistema de correo      4. Módulo de notificaciones automáticas         1. Recordatorio de pago de mensualidades         2. Informaciones de recursos disponibles      5. Pruebas         1. Unitarias         2. Integración         3. Usabilidad y experiencia de usuario         4. Aceptación del cliente   4. Fase de Implementación      1. Despliegue del sistema en ambiente de producción      2. Capacitación a los usuarios      3. Monitoreo post-implementación   5. Fase de Mantenimiento      1. Solución de errores      2. Mejoras y nuevas funcionalidades      3. Optimización del sistema |
| --- |

**Vista de Árbol** 

**Aprobaciones**

| **Aprobador** | **Fecha** | **Firma** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |