|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  No, faltó manejo técnico en los tiempos definidos en las historias de usuario ya que algunas tomaron más tiempo de lo que estimamos por esta razón hubieron retrasos en el cronograma y tareas faltantes. |

| 2. |
| --- |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **Se realizará un ajuste al cronograma para ver las tareas que utilicen mayor tiempo y recursos con esto lograr un mejor balance en nuestro sprint y poder lograr todo lo que conlleva este, asegurando que las tareas prioritarias se completen de manera efectiva.** |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **Bien, he realizado mis actividades y participado en el proyecto creo que para mejorar mi trabajo debería repasar más conceptos claves y establecer prioridades.** |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **Creo que tengo varias inquietudes en el ámbito de gestión de proyectos ya que siento de lo aplicado durante la carrera es diferente al aprendizaje autónomo o a últimas experiencias que he tenido esto más relacionado a las metodologías ágiles, el cómo proceder y realizar en varios documentos y planificaciones de este, creo que una pregunta relacionada con nuestro problema identificado es ¿cómo disminuir el impacto de nuestros atrasos en el proyecto? o El correcto procedimiento al tener problemas de este tipo.** |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Creó el equipo ha tenido muy buen desempeño cumpliendo con sus funciones no hay que redistribuir las actividades. En el caso de nuevas actividades se podrán distribuir entre el equipo de forma equitativa. |

| 6. APT grupal |
| --- |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Hay muchos aspectos buenos en el trabajo en equipo, ya que como equipo se manejan varias ideas ,ganas de trabajar al igual que habilidades y conocimientos también buena colaboración entre nosotros.  aspectos que mejorar creo que se debe considerar una mayor gestión de los tiempos y retroalimentación de las actividades. |